RETROSPECTIVA DEL PROYECTO
Fecha: 24/03/2025
Equipo: Adam Acuña, Jason Madrigal, Jeycob Barrientos
Proyecto: SIGESA
1. Introducción
La retrospectiva tiene como objetivo analizar el desempeño del equipo durante el desarrollo del proyecto, identificando aspectos positivos, áreas de mejora y oportunidades de optimización en futuros ciclos de trabajo.
2. Cosas que se hicieron bien
- Comunicación constante entre el equipo: Se mantuvo un flujo de comunicación eficiente, lo que permitió resolver dudas y alinear los objetivos de manera efectiva.
- Respeto por los dailys: Se llevaron a cabo reuniones diarias antes de iniciar las tareas, lo que facilitó la organización y el seguimiento del progreso.
- Revisión de código mediante Pull Requests: Se implementó un proceso de revisión de código a través de Pull Requests, asegurando la calidad del código antes de su integración en la rama principal.
3. Cosas que se hicieron mal
- Mala gestión del proyecto mediante Jira: No se utilizó adecuadamente la herramienta Jira para la planificación y seguimiento de tareas, lo que generó desorganización en algunos momentos del proyecto.
- Falta de documentación de pruebas: No se generó la documentación necesaria para justificar el proceso de pruebas realizado por el tester, lo que dificulta la trazabilidad y replicabilidad de los casos de prueba.
- Incompletitud de tareas propuestas: No se logró finalizar todas las tareas planificadas, lo que impactó en los entregables y el cumplimiento de los objetivos establecidos.
4. Áreas de mejora
- Optimización en la gestión del proyecto: Implementar mejores prácticas en el uso de Jira o explorar otras herramientas de gestión que se adapten mejor a las necesidades del equipo.
- Documentación de validación de criterios de aceptación: Establecer un proceso formal para documentar las pruebas realizadas, asegurando que cada criterio de aceptación esté debidamente validado y registrado.
- Planificación más realista: Ajustar la carga de trabajo a la capacidad real del equipo para evitar la acumulación de tareas pendientes y mejorar la eficiencia en la entrega.
5. Conclusión
A través de esta retrospectiva, se han identificado fortalezas y áreas de oportunidad en el desarrollo del proyecto. La implementación de mejoras en la gestión, documentación y planificación permitirá al equipo trabajar de manera más efectiva en futuras iteraciones, optimizando la calidad del producto y la satisfacción del equipo.