# Universidad Nacional de Costa Rica

# Campus Sarapiquí

# Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

Sigla: EIF- 406

Nombre del curso: Ingeniería en Sistemas III

Profesor: Michael Barquero Salazar

Minuta Daily

Minuta No. 0011 Hogar De Ancianos San Agustín de la Virgen

Fecha	Domingo 13 de Abril.

Hora 	: 19:00.

Lugar	: Reunión Virtual.

- Asistentes:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Jeycob Barrientos Garcia | Presente | Development Team |
| Adam Acuña González | Presente | Development Team y Scrum Master |
| Jason Madrigal Ortiz | Presente | Development y Tester |

- Reporte de Avance por Participante

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Jeycob | Completar la implementación para el listado de unidades de medición . | Avanzar la implementación. | No |
| Adam Acuña González | # Concluí con la tarea: Generar archivos en formato PDF o EXCEL, poder seleccionar por qué filtro por el cual se generará el reporte de inventario, estos podrán ser: fechas, productos, proveedor, cuenta bancaria, cantidad y facturas | # Colaborar con Jeycob en la tarea de crear la configuración administrativa de unidades de medición para los productos. | No |
| Jason Madrigal | ya funciona la cargada de productos | Arreglar los datos de los colaboradores | no |

- Impedimentos Identificados

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

- Acción propuesta para resolver bloqueos: [Ejemplo: El Scrum Master coordinará una reunión con el PO]

- Cumplimiento de tareas asignadas

| Tarea | Responsable | Grado de conclusión |
| --- | --- | --- |
| Implementar un CRUD de unidades de medición desde el select de unidades en el formulario de producto. | Jeycob | 40% |
| # Generar archivos en formato PDF o EXCEL, poder seleccionar por qué filtro por el cual se generará el reporte de inventario, estos podrán ser: fechas, productos, proveedor, cuenta bancaria, cantidad y facturas | Adam | 100% |
| # Se deberá de validar que la cantidad de productos que sale digitada, sea igual o menor a la cantidad en stock, de no serlo, se informara por medio de un mensaje y no dejara que se efectué la transacción. | Jason | 75% |

- Cierre

  - Duración de la reunión: 15 minutos.

  - Próxima reunión: 06-04-2025 | 19:00 hrs

Firmantes:

Jeycob Barrientos Garcia

Adam Acuña González

Jason Madrigal Ortiz