# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **008** Hogar De Ancianos San Agustín de la Virgen

Fecha : Domingo 30 de Marzo.

Hora : 19:00.

Lugar : Reunión Virtual.

1. **Asistentes:**

| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| --- | --- | --- |
| [Jeycob Barrientos Garcia](mailto:jeycob.barrientos.garcia@est.una.ac.cr) | Presente | Development y Tester |
| [Adam Acuña González](mailto:adam.acuna.gonzalez@est.una.ac.cr) | Presente | Development Team |
| Jason Madrigal Ortiz | Presente | Development y Scrum Master |

1. **Reporte de Avance por Participante**

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Jeycob | Crear entidades financieras. | Completar el formulario para la edición de una entidad financiera. | No |
| Adam Acuña González | Crear un botón para editar la información de la salida de los productos, de modo que se desplieguen las listas de cosas a asociar para poder cambiarlas y el formulario con la información precargada. | Terminar tarea de editar salida productos | No |
| Jason Madri | Seguir con el front de ésta tarea: Se deberá de validar que la cantidad de productos que sale digitada, sea igual o menor a la cantidad en stock, de no serlo, se informara por medio de un mensaje y no dejara que se efectué la transacción. | Ya tengo más completo toda la parte del back, con lo cual ya está más funcional, implementar completamente el front y hacer las pruebas, de cómo está funcionando | no |

1. **Impedimentos Identificados**

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

* Acción propuesta para resolver bloqueos: [Ejemplo: El Scrum Master coordinará una reunión con el PO]

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| --- | --- | --- |
| Creación de entidades financieras en el sistema. | Jeycob | 100% |
| Crear un botón para editar la información de la salida de los productos, de modo que se desplieguen las listas de cosas a asociar para poder cambiarlas y el formulario con la información precargada. | Adam | 60% |
| Generar una lista de todas las salidas de productos que se han registrado en el sistema, deberá de estar paginada. | Jason | 100% |
| Se deberá de validar que la cantidad de productos que sale digitada, sea igual o menor a la cantidad en stock, de no serlo, se informara por medio de un mensaje y no dejara que se efectué la transacción. | Jason | 59% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos.
   2. **Próxima reunión:** 01-04-2025 | 19:00 hrs

Firmantes:

[Jeycob Barrientos Garcia](mailto:jeycob.barrientos.garcia@est.una.ac.cr)

[Adam Acuña González](mailto:adam.acuna.gonzalez@est.una.ac.cr)

Jason Madrigal Ortiz