# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **0011** Hogar De Ancianos San Agustín de la Virgen

Fecha Viernes 11 de Abril.

Hora : 19:00.

Lugar : Reunión Virtual.

1. **Asistentes:**

| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| --- | --- | --- |
| [Jeycob Barrientos Garcia](mailto:jeycob.barrientos.garcia@est.una.ac.cr) | Presente | Development Team |
| [Adam Acuña González](mailto:adam.acuna.gonzalez@est.una.ac.cr) | Presente | Development Team y Scrum Master |
| Jason Madrigal Ortiz | Presente | Development y Tester |

1. **Reporte de Avance por Participante**

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Jeycob | Completar la implementación para el listado de unidades de medición . | Avanzar la implementación . | No |
| Adam Acuña González | Generar archivos en formato PDF o EXCEL, poder seleccionar por qué filtro por el cual se generará el reporte de inventario, estos podrán ser: fechas, productos, proveedor, cuenta bancaria, cantidad y facturas | Concluir con la tarea que comencé el día anterior. | No |
| Jason Madrigal | ya funciona la cargada de productos | Arreglar los datos de los colaboradores | no |

1. **Impedimentos Identificados**

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

* Acción propuesta para resolver bloqueos: [Ejemplo: El Scrum Master coordinará una reunión con el PO]

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| --- | --- | --- |
| Implementar un CRUD de unidades de medición desde el select de unidades en el formulario de producto. | Jeycob | 20% |
| Generar archivos en formato PDF o EXCEL, poder seleccionar por qué filtro por el cual se generará el reporte de inventario, estos podrán ser: fechas, productos, proveedor, cuenta bancaria, cantidad y facturas | Adam | 80% |
| Se deberá de validar que la cantidad de productos que sale digitada, sea igual o menor a la cantidad en stock, de no serlo, se informara por medio de un mensaje y no dejara que se efectué la transacción. | Jason | 75% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos.
   2. **Próxima reunión:** 06-04-2025 | 19:00 hrs

Firmantes:

[Jeycob Barrientos Garcia](mailto:jeycob.barrientos.garcia@est.una.ac.cr)

[Adam Acuña González](mailto:adam.acuna.gonzalez@est.una.ac.cr)

Jason Madrigal Ortiz