**Minuta Retrospectiva**

Minuta No. 003 de Nombre de la empresa

Fecha : Lunes 21/4/2025

Hora : 2:48

Lugar : UNA

Siendo las 2:48 horas del día 21 de abril de 2025, se reúne el grupo:Hogar de ancianos, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

**ASISTENTES:**

La persona encargada que precederá la reunión, Michael Barquero Salazar pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Jason Madrigal | Presente | Tester, developer |
| Adam Acuña | presente | Scrum master, Developer. |
| Jeycob barrientos | presente | Developer |

**Objetivo del Sprint:**

Completar las tareas propuestas en el planeamiento agregadas al sprint, principalmente salida de productos que se esperaba terminar en los 2 primeros sprints.

**Lo que salió bien:**

* Se completaron la mayoría de las tareas.
* Se identificaron múltiples errores gracias a los dailys que se lograron remediar a tiempo.
* Se implementaron nuevas funcionalidades solicitadas por el cliente.

**Lo que se puede mejorar:**

El tiempo de completado de las tareas.

Delegar tareas de alta complejidad a miembros del equipo con más disponibilidad.

**Plan de acción:**

Acción 1: Organizar mejor los tiempos de trabajo para culminar las tareas propuestas en cada sprint a tiempo.

Acción 2: Estimar mejor el tiempo de cada historia de usuario y asignar las más pesadas a compañeros con una mayor disponibilidad.

**Firma:**

**Jeycob Barrientos García**

**Adam Acuña González**

**Jason Madrigal Ortíz**

**Notas:**

**No hay notas al respecto.**