**Minuta Retrospectiva**

Minuta No. 003 de Nombre de la empresa

Fecha : Lunes 5/5/2025

Hora : 17:00

Lugar : UNA

Siendo las 17:00 horas del día 5 de mayo de 2025, se reúne el grupo:Hogar de ancianos, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

**ASISTENTES:**

La persona encargada que precederá la reunión, Michael Barquero Salazar pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Jason Madrigal | Presente | Scrum master, Developer |
| Adam Acuña | presente | Developer. |
| Jeycob barrientos | presente | Tester, Developer |

**Objetivo del Sprint:**

Completar las tareas propuestas en el planeamiento agregadas al sprint, principalmente solucionar los errores de los select, aparte de ése apartado terminar correctamente todas las tareas

**Lo que salió bien:**

* Se logró una **mayor coordinación** gracias a la mejor ejecución de los dailys.
* El equipo tuvo una **mejor respuesta ante errores**: se detectaron con anticipación y se resolvieron en tiempos cortos.
* Se **integraron funcionalidades nuevas** que aportan valor directo al usuario final.
* Se evidenció un **mayor compromiso en las tareas**, con más comunicación y apoyo entre compañeros.

**Lo que se puede mejorar:**

Aún se presentan **demoras con tareas de alta complejidad**, especialmente cuando no se asignan estratégicamente.

**La estimación de tiempos** necesita ser más realista para evitar cuellos de botella.

**Plan de acción:**

**Acción 1:** Implementar una revisión técnica breve al inicio de cada sprint para identificar tareas complejas y anticipar posibles bloqueos.

**Acción 2:** Establecer bloques de trabajo enfocados (sin distracciones) de al menos una hora diaria por integrante, dedicados a tareas críticas del sprint.

**Acción 3:** Usar un sistema visual simple (como semáforos) en el tablero de tareas para identificar el estado emocional y técnico de cada tarea (verde: fluye; amarillo: riesgo; rojo: bloqueada).

**Acción 4:** Finalizar cada semana con una retro corta en la que cada miembro diga qué dejaría de hacer, qué mantendría y qué probaría diferente (formato Start/Stop/Continue).

**Firma:**

**Jeycob Barrientos García**

**Adam Acuña González**

**Jason Madrigal Ortíz**

**Notas:**

**No hay notas al respecto.**