# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **0017** Hogar De Ancianos San Agustín de la Virgen

Fecha Jueves 09 de Mayo.

Hora : 07:42 pm.

Lugar : Reunión Virtual.

1. **Asistentes:**

| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| --- | --- | --- |
| [Jeycob Barrientos Garcia](mailto:jeycob.barrientos.garcia@est.una.ac.cr) | Presente | Development Team y Tester |
| [Adam Acuña González](mailto:adam.acuna.gonzalez@est.una.ac.cr) | Presente | Development Team |
| Jason Madrigal Ortiz | Presente | Development Team y Scrum Master |

1. **Reporte de Avance por Participante**

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Jeycob Barrientos García | Completé la tarea ING1234-104 para ocultar vistas administrativas según el rol de usuario que realice el login. | Actualizar cualquier dato a un comprobante en caso de un error al guardarlo. ING1234-71 | No |
| Adam Acuña | Avancé la tarea [ING1234-102](https://jasonmadrigal11.atlassian.net/browse/ING1234-102)Como usuario quiero poder agregar productos desde el select de productos en el formulario de creación de facturas. | Terminar la tarea de agregar productos desde el select de productos del formulario de la creación de facturas. | No |
| Jason Madrigal | Mostrar en una lista los departamentos de trabajo registrados. | Únicamente me falta agregarle los filtrados y la paginación y queda lista ésa tarea. | No |

1. **Impedimentos Identificados**

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

* Acción propuesta para resolver bloqueos: [Ejemplo: El Scrum Master coordinará una reunión con el PO]

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| --- | --- | --- |
| [ING1234-78](https://jasonmadrigal11.atlassian.net/browse/ING1234-78)  Mostrar en una lista los departamentos de trabajo registrados. | Jason | 75% |
| [ING1234-102](https://jasonmadrigal11.atlassian.net/browse/ING1234-102)Como usuario quiero poder agregar productos desde el select de productos en el formulario de creación de facturas. | ADAM | 85% |
| ING1234-104 | Jeycob | 95% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos.
   2. **Próxima reunión:** 11-05-2025 | 20:00 hrs

Firmantes:

[Jeycob Barrientos Garcia](mailto:jeycob.barrientos.garcia@est.una.ac.cr)

[Adam Acuña González](mailto:adam.acuna.gonzalez@est.una.ac.cr)

Jason Madrigal Ortiz